КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ   МАНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.03.2017 г                               с. Нарва                                              №  13

«О мерах по обеспечению безопасности населения и

материальных ценностей в период ледохода и половодья в 2017 году»

В целях защиты населения, обеспечения сохранности объектов предприятий, в 2017 году, в соответствии с п. 8 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 – ФЗ, от 06.10.2003 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии администрации Нарвинского сельсовета (приложение 1);

- Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности материальных ценностей граждан, предприятий, организаций в период ледохода и паводка в 2017 году (приложение 2)

- Руководителям предприятий, организаций, учреждений организовать противопаводковые комиссии, предусмотреть средства для выполнения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводкового периода на своих объектах;

- Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Нарвинского сельсовета:                                                       С.С. Олейник

Приложение № 1 к

Постановлению № 13, от 20.03.2017 года

С О С Т А В

комиссия по организации и проведению противопаводковых работ

администрации Нарвинского сельсовета

| П/№ | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Олейник Сергей Сергеевич | Председатель комиссии, Глава Нарвинского сельсовета |
| 2. | Буркова Татьяна Викторовна | Заместитель председателя, специалист Нарвинского сельсовета |
| 3. | Арахова Ольга Степановна | Секретарь комиссии, специалист Нарвинского сельсовета |
| Члены комиссии |
| 6. | Цуцарь Валерий Владимирович | Руководитель ООО «Нарвский ЛЗУ» |
| 7. | Побойкин Юрий Александрович | Директор ООО «Кратэк-инвест» |
| 8. | Левин Александр Иванович | КГАУ «Лесопожарный центр» |
| 9. | Гладун Юрий Васильевич | Индивидуальный предприниматель |
| 10. | Радионюк Вадим Иванович | Индивидуальный предприниматель |
| 11. | Сватков Александр Владимирович | Участковый уполномоченный |
| 12. | Корбан Андрей Иванович | Индивидуальный предприниматель |

Приложение № 2 к

Постановлению № 13 от 20.03.2017 года

П Л А Н

мероприятий в предпаводковый и паводковый период

2017 года на территории МО Нарвинский сельсовет

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать комиссионное обследование русла р. Мана, ручьев, водосточных кюветов, мостов, труб в черте населенного пункта, определить толщину льда р. Мана. | до 07.04.2017 г. | Олейник С.С., члены комиссии ЧС |
| 2. | Определить перечень противопаводковых и паводковых мероприятий, обследовать состояние берегозащитных дамб. | до 10.04.2017 г. | Члены комиссии ЧС |
| 3. | Очистить от снега подъездные пути к реке Мана с целью проведения работ по рыхлению и черчению льда. | до 30.03.2017 г. | ИП Гладун А.А. |
| 4. | Очистить от снега и льда водосточные кюветы и ручьи, мосты и трубы по направлениям «Ягодный лог», ул. Трактовая, ул. Кольцевая, ул. Кравченко. | до 30.03.2017 г. |  |
| 5. | Очистить от снега и льда водосточные кюветы, трубы, мосты, лог «Сухая Нарва», ул. Гусева, ул. Круглова, ул. Кравченко, лог «Унгутская гора», ул. Заречная – р. Мана | до 30.03.2017 г. | ИП Гладун А.А. ООО «Кратэк-инвест» Побойкин Ю.А. ГГ «Край ДЭО» Манский филиал Мадист В.И. ИП Радионюк В.И. |
| 6. | Провести чернение льда по руслу р. Мана. | до 01.04.2017 г. | ИП Гладун А.А. ИП Радионюк В.И |
| 7. | Создать запас грунта для отсыпки дорог. | до 10.04.2017 г. | ДРСУ «Манский» |
| 8. | Подготовить плав. средства (катера, лодки моторные, деревянные, плоты). | до 20.04.2017г. | Руководители предприятий, учреждений, члены КЧС: Карауш Н.Н. Ткачёва И.В. Цуцарь В.В. Радионюк В.И. |
| 9. | Создать резервный запас ГСМ бензин А 80 – 200 л, дизтоплива 1000 л. | до 15.04.2017 г. | Глава сельсовета Олейник С.С. |
| 10. | Подготовить имеющуюся всю землеройную и погрузочно-разгрузочную технику для незамедлительного привлечения к работе во время паводка. | до 15.04.2017 г. | Руководители предприятий: ООО «Кратэк-инвест» Побойкин Ю.А. ИП Гладун А.А. |
| 11. | Подготовить технические средства для эвакуации населения: ул. Зелёная, ул. Лесная, д. 10, ул. Железнодорожная,(№ 18-№ 36) 74 семьи – «Нарвинская СОШ», МБУК «Нарвинский ИКДЦ» | до начала паводка | Руководители предприятий |
| 12. | Организовать один водомерный пост |  | Олейник С.С. глава Нарвинского сельсовета |
| 13. | Создать запас продовольственных товаров |  | ООО «Гермес» ООО «Надежда» |
| 14. | Размножить памятки для населения |  | Специалисты администрации Нарвинского сельсовета |
| 15. | Оповещение населения в телефонном режиме, поддворовый обход |  | Специалисты администрации Нарвинского сельсовета, члены КЧС |
| 17. | Уведомление населения о паводке |  | Специалисты администрации Нарвинского сельсовета, члены КЧС |

Глава администрации

Нарвинского сельсовета:                                                                                  С.С. Олейник